Nabídka · č. 2026-001

Název projektu, pointa oranžově

Nabídka pro Klient s.r.o.

| Klient | Klient s.r.o., Ulice 123/4, 110 00 Praha 1 |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba | Jan Novák |
| Datum | 18. 10. 2026 |
| Platnost do | 18. 11. 2026 |
| Připravil | Tomáš Mikeš, tomas.mikes@codedock.com, +420 721 656 775 |

01 · Shrnutí

# Co získáte

Jedna věta: jaký problém zmizí a co to klientovi přinese. Číslo místo přídavného jména.

- Výsledek: integrace bez nočních výpadků, chyby zachycené do minuty.

- Termín: první výsledek v produkci do 3 týdnů od zahájení.

- Cena: 156 000 Kč bez DPH, fixně za popsaný rozsah.

02 · Výchozí stav

# Jak to funguje dnes

Popište situaci klientovými slovy: co se děje, jak často, kolik to stojí času nebo peněz. Bez technického žargonu, pokud ho klient nepoužívá.

03 · Řešení

# Co navrhujeme

Krátký popis řešení a proč je to správná cesta. Detailní architektura patří do samostatného návrhu.

- Analýza současných toků a míst, kde data padají.

- Fronta událostí s automatickým opakováním a upozorněním do minuty.

- Přepnutí bez výpadku, souběh se starým řešením.

04 · Harmonogram

# Kdy co dodáme

| Fáze | Výstup | Termín |
| --- | --- | --- |
| Analýza | Mapa toků, seznam rizik, návrh architektury | T+48h |
| Realizace | Fronta událostí, monitoring, testy | T+3 týdny |
| Předání | Nasazení, dokumentace, předávací protokol | T+4 týdny |

05 · Cena

# Kolik to stojí

| Položka | Rozsah | Sazba | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza | 2 MD | 12 000 Kč | 24 000 Kč |
| Realizace | 8 MD | 12 000 Kč | 96 000 Kč |
| Předání a dokumentace | 3 MD | 12 000 Kč | 36 000 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  | 156 000 Kč |
| DPH 21 % |  |  | 32 760 Kč |
| Celkem s DPH |  |  | 188 760 Kč |

06 · Podmínky

# Co je a není součástí

- Nabídka platí 30 dní od data vystavení.

- Fakturace po fázích, splatnost 14 dní.

- Součástí není: licence třetích stran, provoz infrastruktury, změny rozsahu (řešíme změnovým požadavkem).

- Předpoklad: přístup k testovacímu prostředí a kontaktní osoba na straně klienta.

07 · Další krok

# Jak začneme

Po potvrzení nabídky domluvíme úvodní schůzku a do 48 hodin pošleme detailní plán analýzy.

| Za CodeDock s.r.o. Jméno a funkce · datum · podpis |  | Za klienta Jméno a funkce · datum · podpis |
| --- | --- | --- |